Trabajo practico Informe de proyectos

Profesor: LAURITO ERNESTO

Como elaborar un informe de un proyectos para ser evaluado.

Sitio de inicio del sistema.

Menú del buffet en donde se va a poder efectuar los encargues de los productos alimenticios.

Pantalla en donde se realiza el cambio de contraseña de la cuenta.

Sitio principal de admnistración en donde se realizara la gestión de los pedidos.

Pantalla en donde se realiza la gestión del menú.

Gestión de las cuentas adminitradoras registradas.

Esquema de la plantilla de plan de trabajo

Esta propuesta de modelo de plan de trabajo está estructurado en las siguientes secciones:

- Información del proyecto: Software que se utiliza para la gestión de un buffet.

- Propósito y justificación del proyecto: El siguiente software fue diseñado debido a la problematica presentada en una institución escolar, la cual es se centra en la gestion automatica de pedidos en el buffet escolar, para asi evitar la perdida de tiempo en clases.

Resumen del proyecto:

- Objetivos: Poder realizar la gestion y págo de pedidos para el almuerzo de forma rápida y automática de forma remota.

- Actividades: Toma de pedidos de forma remota, gestión de los pagos, cuentas, bloqueos de usuarios, perfiles administradores y horarios de uso.

- Fechas de inicio y fin: Fecha de inicio abril del año 2018, fecha de finalización noviembre de 2019.

- Responsable: Laurence Thiago, estudiante de la orientación Técnico en programación cursando su último año de estudio.

- Indicadores de éxito: El software fue implementado de forma exitosa en el buffet escolar, el cual produjo satisfacción a los usuarios y administradores del mismo.

- Recursos: Lenguajes de programación utilizados PHP y Javascript. Lenguaje de consultas Mysql. Lenguaje de etiquetas HTML. Frameworks y librerias utilizadas Bootstrap, Ajax y Jquery.

- Humanos: El proyecto fue diseñado, diagramado, desarrollado por el alumno Laurence Thiago.

- Infraestructura: Se requiere de una computadora con los siguientes requisitos minimos: procesador de 1 ghz de 32 o 64 bits, 1 gb de ram, 16 gb de espacio disponible en el disco duro, tarjeta gráfica DirectX 9 con controlador WDDM 1.0. Una tablet o Smartphone con versión minima de Android 5.0, o con ios 6.1.6.

- Presupuesto y financiamiento: En un tiempo aproximado de desarrollo de 3 meses, el costo aproximado seria de 720 dólares.

- Observaciones: El proyecto esta sujeto a modificaciones que se pueden presentar por el usuario.

Trabajo practico informe de trabajo

“Buffet’S”

Fecha de presentación: 08/2019

Información del proyecto

Datos

| Institución(colegio) | EEST N°1 |
| --- | --- |
| Representantes de la organización | Laurence Thiago |
| Nombre del proyecto | Buffet’S |
| Fecha de preparación | 04/2018 |
| Período del proyecto(estimativo) | 1 año y medio aproximadamente |

Propósito y justificación del proyecto

El proyecto “Buffet’S” surgió ante la necesidad de poder encargar comida para el almuerzo y poder retirarla para su posterior consumo en un horario establecido entre las 11:50 am y las 13 horas, de forma automática, remota y sin tener la obligación de interrumpir la clase, saliendo de ésta para poder dirigirse al buffet escolar y realizar el dicho encargue. La mencionada institución cuenta con doble jornada escolar debido a que ésta es una escuela de educación técnica. Ante esto en el proceso de cambio de turno mañana, al turno tarde, entre los horarios de las 11:50 y las 13:00 horas los alumnos y personal escolar tienen la posibilidad de dirigirse hacia el buffet escolar y poder elegir en un amplio menú preparado por los mismo dueños del buffet, que es lo que desean comer para el almuerzo. Esto les brinda una gran ayuda a todos los miembros de la institución ya que les permite con precios accesible poder alimentarse en un ambiente educativo seguro, sin la necesidad de retirarse de éste. La plataforma web busca que cualquier miembro de la escuela pueda acceder a través de su cuenta (ésta será proporcionada por el cuerpo directivo de la presente institución) al sistema y pueda realizar un encargue de lo que desea comer en el almuerzo, pudiendo abonarlo desde el mismo sistema virtual. Esta plataforma se creó con el objetivo de que, además de hacer éste proceso de encargue y pago del almuerzo mucho más rápido y automático, el objetivo principal fue evitar que las clases se vean interrumpidas debido a la petición de los alumnos y personal escolar para poder dirigirse al buffet escolar y poder realizar él encargue del almuerzo. Logrando que en este proceso de salir del aula, ir hacia el buffet, encargar el almuerzo, y luego volver al aula, se pierda demasiado tiempo valioso de clase, en el cual el docente podría explicar y/o repasar algún tema de la curricula.

Resumen del proyecto

| Objetivo | Actividades | Fechas de inicio y fin | Responsable | Indicadores de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinar aproximadamente cuanto tiempo de clase se pierde cuando los alumnos solicitan ir hacia el buffet para encargar el almuerzo, y que porcentaje aproximado de los alumnos de cada curso solicitan encargar. | Entrevistar a los docentes del turno mañana | 7 días | Laurence Thiago | Se ha determinado que se pierde aproximadamente 30 minutos de clase en el proceso del encargue del almuerzo. Además de que aproximadamente el 70% de los alumnos de cada curso solicitan encargar el almuerzo. |
| Determinar si los alumnos y personal escolar les resultaría útil un sistema para realizar el proceso ya mencionado de forma automática sin la necesidad de perder tiempo de clase | Realizar encuestas a los alumnos y docentes del turno mañana | 10 días | Laurence Thiago | El 85% de los docentes y el 75% de los alumnos encuestados están de acuerdo con la realización del mencionado sistema |
| Determinar si los dueños del buffet accederían a utilizar dicho sistema de encargue | Entrevistar a los dueños y empleados del buffet escolar | 7 días | Laurence Thiago | El resultado de las entrevistas determino que los dueños y el personal del buffet escolar les resultaría un sistema altamente útil y rápido a la hora de cocinar los encargues realizados |
| Conocer las funcionalidades y requisitos que debería tener el sistema, tanto de parte del alumno, como de los administradores (dueños y empleados del buffet escolar) | Se realizaran entrevistas con los dueños y empleados del buffet, y encuestas a los alumnos y docentes del turno mañana | 20 días | Laurence Thiago | Se conocieron los métodos de interacción, formas de uso y de pago por parte del usuario. Además de las funcionalidades, opciones, y privilegios de los administradores. |
| Determinar el aspecto visual del sistema | Maquetación del sistema en base a las necesidades de los dueños del buffet | 7 días | Laurence Thiago | Se logró maquetar todas las pantallas del sistema a nivel usuario y administrador |
| Comienzo de la documentación y diagramación del sistema | Realización del diagrama entidad-relación y el Dfd | 4 días | Laurence Thiago | Se determinó toda la estructura, relaciones y almacenamiento de datos, y se logró establecer el flujo de ésta en la programación |
| Documentación de la tarea anterior | Diccionario de datos, escritura y digitalización de los diagramas anteriormente mencionados | 2 días | Laurence Thiago | Se dibujó en afiches y posteriormente se realizó la correspondiente digitalización en programas específicos de diagramación de los diagramas entidad-relación y Dfd |
| Realizar la parte visual de todas las pantallas | Desarrollo del front-end de todo el sistema | 30 días | Laurence Thiago | Finalización de todas las pantallas visuales del usuario y administradores |
| Realizar la parte funcional de todo el sistema | Programación del back-end de todo el sistema | 30 días | Laurence Thiago | Finalización de la correcta programación correspondiente al funcionamiento del sistema |
| Analizar el correcto funcionamiento del sistema | Se hace la selección de grupos pequeños y medianos de personas con y sin experiencia en el área de la informática para que estos prueben el sistema, para luego ver los resultados obtenidos | 7 días | Laurence Thiago | Luego de la corrección de funcionalidades redundantes en la parte de administración, se comprobó el correcto funcionamiento del sistema.- |
| Comprobar el correcto desempeño con usuarios y administradores reales | Se convocó a 2 curos de alumnos y docentes del turno mañana a usar el sistema, además de los dueños del buffet a usar su parte de administración | 1 día | Laurence Thiago | Se obtuvieron los resultados esperados, los alumnos pudieron entender y utilizar la plataforma sin problemas, además del administrador poder controlar y organizar la recepción y proceso de los pagos y pedidos. |
| Entrega del sistema en los tiempos establecidos | Se entregó el sistema desarrollado en tiempo y forma, con un servicio de mantenimiento a solicitud del dueño en caso de ser necesario | 1 día | Laurence Thiago | El cliente y los usuarios quedaron satisfechos con el sistema. Ahora los alumnos y docentes pueden realizar sus encargues del almuerzo sin la necesidad de perder tiempo valioso de clase |

Recursos

Humanos Para el análisis y desarrollo del mencionado proyecto “Buffet’S” se necesita: -Una persona encargada de la documentación (entrevistas, tabulación, encuestas). -Un diagramador para la programación y el diseño de la base de datos. -Dos desarrolladores para la construcción del back-end y front-end de la plataforma web. Infraestructura Se requiere de: -Un espacio cerrado con acceso a una computadora y una impresora, en donde el documentador y el diagramador puedan discutir y conectar sus trabajos, redactarlos e imprimirlos, para luego incorporarlos a la carpeta de campo del proyecto. -Un espacio cerrado con acceso a un mínimo de dos computadoras, conexión a internet, luz y agua, en donde los desarrolladores puedan trabajar cómodos y sin interrupciones. Materiales y equipos Se requiere de: -Hojas de impresión tamaño A4. -Lápices, gomas, bolígrafos, resaltadores, afiches, mesas y sillas. -Un mínimo de tres computadoras de escritorio completas o notebooks con especificaciones técnicas específicas. -Conexión a internet. Otros En caso de ser necesario se requiere de la ayuda de profesores del área de informática de la institución ya mencionada, para el aporte de ideas, y guías a la hora de documentar, diagramar y desarrollar. Nota: en este caso, el proyecto “Buffet’S” fue documentado, diagramado, desarrollado e implementado de forma individual por el alumno de 7°B Laurence Thiago. Los recursos anteriormente solicitados, fueron resultado de los cálculos y análisis del mencionado desarrollador, los cuales serían los óptimos recursos necesarios para poder desarrollar correctamente el sistema.

Presupuesto (calculo en el mercado por proyecto similar)

Nota: descripción del software investigado, características principales

Luego de analizar las tarifas por jornada laboral de 6 horas cobradas por programadores, diseñadores, diagramadores y documentadores de aproximadamente $15 Usd la hora, siendo un total de $90 Usd la jornada laboral. Se estima que se tardara en terminar el sistema en aproximadamente 116 días, lo que sería un total de costo de $10440 Usd.

Evaluación (comparación con el proyecto investigado y el propio, funcionamiento, foda, etc)

Firmas

| Nombres: integrantes | Rol / Responsabilidad | Fecha de entrega | Firma: están de acuerdo con la información a entregar |
| --- | --- | --- | --- |
| Laurence Thiago | Líder de proyecto, diagramador, desarrollador y documentador. | 08/06/2019 |  |

Observaciones: “en caso de no estar de acuerdo, ¿Por qué?”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..